

**Российская Федерация**

**Ростовская область, Тацинский район**

**Муниципальное образование «Углегорское селькое поселение»**

**Администрация Углегорского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«11 » марта 2024 года № 40 п.Углегорский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Углегорского сельского поселения

«Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда Углегорского сельского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18.07.2018 года № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения», постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18.07.2018 года № 96.1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения»

Администрация Углегорского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения » за 2023 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углегорского сельского поселения: К.В.Ермакова

Приложение № 1

к постановлению Администрации Углегорского сельского поселения

от 11.03.2024г. № 40

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения**

**«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» за 2023 год**

***Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2023 год***

По состоянию на 01.01.2017 г. в Углегорском сельском поселении признаны аварийными один жилой дом общей 156,7 площадью кв.м. Из данных домов требуется расселить одно помещение общей площадью 156,7 кв.м. В многоквартирном доме зарегистрировано 10 семей 19 (человек). В доме признанным аварийным расположены муниципальные помещения. Одной из основных целей развития страны, установленной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", является повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания. Реализация стратегической задачи по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда позволит осуществить переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции с 01.01.2012 по 01.01.2017.

В целях создания условий для комплексного решения проблем и повышения удовлетворенности населения поселения по улучшению внешнего облика поселения, и освобождение земельных участков для постройки новых объектов сельской инфраструктуры что позволит сократить объемы аварийного жилищного фонда, что не только улучшит внешний облик поселения, но и освободит земельные участки для постройки новых объектов сельской инфраструктуры на территории муниципального образования «Углегорское сельское поселение» в рамках реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Углегорского сельского поселения от 28 декабря 2020 года № 126 «Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения»» (с изменениями и дополнениями), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году

***Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы***

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. предусматривается решение задачи по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции с 01.01.2012 по 01.01.2017.

для создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования «Углегорское сельское поселение». В 2023году все жители многоквартирного аварийного дома по адресу:п.Углегорский пер.Матросова,11 расселены.

В рамках программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» предусмотрена подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» и реализация трех основных мероприятий:

*Основное мероприятие 1*. «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции »;

В рамках основного мероприятия 1. «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»; на переселение граждан запланировано 1 415,5 тыс. руб.

*Основное мероприятие 2*. «Расходы на техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества»;

*В рамках основного мероприятия* «Расходы на техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества » расходов в 2023году не предусмотрено.

*Основное мероприятие 3*. «Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг за жилые помещения находящиеся в собственности Углегорского сельского поселения»;

В рамках основного мероприятия 3. «Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг за жилые помещения находящиеся в собственности Углегорского сельского поселения» расходов в 2023году не предусмотрено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.***

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, не выявлены.

***Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и не бюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1 415,5тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –1 344,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из местного бюджета - 70,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения Тацинского района № 108 от 27.12.2023 года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углегорского сельского поселения Тацинского района от 26.12.2022 года №75 «О бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1 415,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 415,5 тыс. рубле, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –70,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 344,7 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 415,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 70,8 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 344,7 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения » за 2023 г. приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей***

***муниципальной программы за 2023 год***

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя, фактические значения которых соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» за 2023г. приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы***

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 2 равна 1;

целевого показателя 3 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2023 году из 3 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 3.

Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, областного и районного бюджетов безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (3/3*).*

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 415,5 тыс. рублей / 1 415,5 тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1 415,5/1 415,5 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является высоким.

Результаты оценки бюджетной эффективности приведены в приложениях №4-№8 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы   
в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. В 2024 году не выделены денежные средства на реализацию данной программы.

Решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения от 27.12.2023 № 107 «О бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» не утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024-2026 годах.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

Приложение №1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа 1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.  Р  Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Углегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийном многоквартирном доме в благоустроенные жилые помещения.  Площадь аварийного многоквартирного дома пер.Матросова,11 (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения программы – 156,7 кв.м  -число переселенных жителей в результате выполнения программы-(территория магазина РАЙПО). | Площадь аварийного многоквартирного дома (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения программы – 156,7 кв.м  -число переселенных жителей в результате выполнения программы-территория магазина РАЙПО. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.  Ра Расходы на техническую инвентаризацию оо объектов недвижимого имущества | Администрация Углегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека. | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.  Ра Расходы на оплату жилищно-коммуна-  Л льных услуг за жилые помещения находя щи щиеся в собственности Углегорского сель ьск ского поселения» | Администрация Углегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | - |

### 

### Приложение № 2

### Сведения

### об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, (тыс. руб.)предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.)<1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» | всего [<3>](#Par1127) | 1 415,5 | 1 415,5 | 1 415,5 |
| местный бюджет | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | 1 344,7 | 1 344,7 | 1 344,7 |
| - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. | Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | всего [<3>](#Par1127) | 1 415,5 | 1 415,5 | 1 415,5 |
| местный бюджет | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | 1 344,7 | 1 344,7 | 1 344,7 |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. | Расходы на техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества | всего [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Р  Расходы на оплату жи лищно-коммунальных услуг за жилые помещения находящиеся в собственности Углегорского сельского поселения | всего [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

### Приложение 3

### Сведения

### о достижении значений показателей муниципальной программы Углегорского сельского поселения

### «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  |  | год,предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) 1. Доля мероприятий по переселению граждан многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | площадь. кв. м | 0 | 156,7 | 156,7 | - |
| 2 | Показатель (индикатор) 2. Доля инвентаризации объектов недвижимого имущества | % | 70 | 70 | 70 | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Доля оплаты жи лищно-коммунальных услуг за жилые помещения находящиеся в собственности Углегорского сельского поселения | % | 50 | 50 | 50 | - |

### Приложение №4

### ИНФОРМАЦИЯ

### о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа « Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Расходы на техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг за жилые помещения находящиеся в собственности Углегорского сельского поселения | - | - | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №5 ИНФОРМАЦИЯ  о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Углегорского сельского поселения  при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий  ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2023 году | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | | | | Объем фактических расходов | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета | | | | за счет средств  местного бюджета | | |
| тыс. рублей | | % | | тыс. рублей | % | |
| 1 | 2 | | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» | | | | 1 344,7 | | 95 | | 70,8 | 5 | |
| 2 | Основное мероприятие 1. Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | | | | 1 344,7 | | 95 | | 70,8 | 5 | |
| 3 | Основное мероприятие 2. Расходы на техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | Основное мероприятие 3. Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг за жилые помещения находящиеся в собственности Углегорского сельского поселения | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | ВСЕГО: | | | | 1 344,7 | | 95 | | 70,8 | 5 | |

Приложение №6

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений Углегорского сельского поселения в отчетном 2023 году

( тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2023<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Углегорского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2024  <2> |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |
| Администрация Углегорского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета,

безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение №8

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |