РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  УГЛЕГОРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

__________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2020 г.     	                               № 111                             п. Углегорский

О внесении изменений в постановление № 100 от 15.08.2016 года «Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения»

В соответствии постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18 июля 2018 года № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения», постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18 июля 2018 года № 96.1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения» -

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Внести изменения  в Постановление от 15.08.2016 года № 100 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение  доступным   и  комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» - приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2.      Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном порядке на официальном сайте Администрации Углегорского сельского поселения.

3.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Углегорского

сельского поселения			                                                  Л.Л. Качурина

Приложение № 1                                                        к постановлению Администрации Углегорского сельского поселения

от 28.12.2020 г.  № 111

Муниципальная программа Углегорского сельского поселения «Обеспечение  доступным   и  комфортным жильем населения

Углегорского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Муниципальной программа Углегорского сельского поселения «Обеспечение  доступным   и  комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы Углегорского сельского поселения | муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Углегорского сельского поселения | Администрация Углегорского сельского поселения |
| Соисполнитель муниципальной программы Углегорского сельского поселения | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Углегорского сельского поселения | Администрация Углегорского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Углегорского сельского поселения | программа не имеет подпрограмм |
| Программно – целевые инструменты муниципальной программы Углегорского сельского поселения. | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Углегорского сельского поселения | повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. |
| Задачи муниципальной программы Углегорского сельского поселения | улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Углегорского сельского поселения | количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий; повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения | срок реализации 2016-2020 годы, 1 этап - 2016 г.- переселение из аварийного жилья по ул. Гагарина д. № 4; 2 этап - 2018 г.- переселение из аварийного жилья по ул. Матросова д. № 7 |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Углегорского сельского поселения | Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств бюджета Углегорского сельского поселения Тацинского района составляет- 43 921,3 тыс. рублей. Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет (тыс. рублей) 2016 г. – 3 713,7 тыс. руб. 2017 г. - 0 тыс. руб. 2018 г. – 39 872,0 тыс. руб. 2019 г. - 179,3 тыс. руб. 2020 г. - 156,3 тыс. руб. объем финансирования Программы из областного бюджета – 41 294,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2016 году –3 527,9 тыс. руб. в 2017 году- 0 тыс. руб. в 2018 году – 37 766,1 тыс. руб. в 2019 году - 0 тыс. руб. в 2020 году - 0 тыс. руб. объем финансирования Программы из местного бюджета – 2 627,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2016 году – 185,8 тыс. руб. в 2017 году – 0 тыс. руб. в 2018 году – 2 105,9 тыс. руб. в 2019 году - 179,3 тыс. руб. в 2020 году - 156,3 тыс. руб. Выкуп жилых помещений у собственников: в 2016 году –2281,4 тыс. руб. в 2017 году- 0 тыс. руб. 2018 г. – 39 038,9 тыс. руб. 2019 г. - 0 тыс. руб. 2020 г. - 0 тыс. руб. Приобретение жилых помещений у застройщиков: в 2016 году –1432,3тыс. руб. в 2017 году- 0 тыс. руб. 2018 г. – 833,1 тыс. руб. 2019 г. - 0 тыс. руб. 2020 г. - 0 тыс. руб. финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Углегорского сельского поселения Тацинского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением собрания депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемый результат муниципальной программы Углегорского сельского поселения | в результате реализации Программы: будет ликвидировано аварийного жилищного фонда площадью – 1 236,3 кв. м жилья; получат меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий 49 участников Программы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; участниками Программы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий, будет приобретено (построено) жилых помещений общей площадью – 75,1/85 кв. м, из них: -приобретение жилых помещений у застройщиков: 75,1/85 кв.м. выкуп жилых помещений у собственников: 1120,5 кв.м. |

Раздел 1

«Общая характеристика текущего состояния сферы обеспечения  доступным   и  комфортным жильем населения

Углегорского сельского поселения»

Одним из приоритетных направлений является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции носят социальный характер и направлены на создание органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на безопасные условия проживания.

Решение проблемы переселения граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда.

Результатом реализации мероприятий станет не только решение проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, но и улучшение среды за счет комплексного освоения территории после переселения граждан.

В рамках мероприятий подлежат переселению граждане, проживающие в многоквартирном жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан является полномочиями органов местного самоуправления.

В период  с 2016 года по 2020 год планируется ликвидировать весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 01.01.2018 г.

Конечными результатами реализации мероприятий в 2016 - 2020 гг.  будут являться ликвидация 1 178,4 кв. м аварийного жилищного фонда, переселение  26  семей.  Будет приобретено (построено) жилых помещений общей площадью –  75,1/85 кв. м.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:             финансово-экономические риски. Риск финансового обеспечения, связан с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Невыполнение запланированных показателей мероприятия Программы может быть следствием несвоевременного ввода строящихся домов в эксплуатацию (при реализации соответствующего способа отселения граждан), отсутствия предложений на рынке недвижимости жилых помещений, соответствующих площадей, отсутствие согласованных решений с отселяемыми гражданами в вопросе выбора способа отселения.

В целях недопущения отклонения от запланированных показателей ответственным исполнителем и участниками мероприятия Программы будет осуществлен всесторонний контроль качества формирования документов, детального планирования мероприятий в соответствии с предусмотренными направлениями реализации при подготовке к каждому очередному году.

Раздел 2

«Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы»

Основная цель  Программы – повышение доступности жилья, уровня и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи.

Задача 1. Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Достижение данной задачи измеряется площадью ликвидируемого аварийного жилищного фонда.

Будут проводиться следующие мероприятия: вовлечение в оборот земельных участков для жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса, приобретение жилых помещений у застройщиков: выкуп жилых помещений у собственников.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

Срок реализации Программы рассчитан на пять лет – с 2016 по 2020 годы.

Реализация всех направлений Программы рассчитана на весь период реализации программы с 15 августа 2016 года по 31 декабря 2020 года включительно.

Конечный результат реализации Программы:

ликвидация аварийного жилищного фонда площадью 1236,3 кв. м. жилья.

Будет приобретено (построено) жилых помещений общей площадью –  75,1/85 кв. м, из них:

- приобретение жилых помещений у застройщиков: 75,1/85 кв.м.

- выкуп жилых помещений у собственников: 1120,5 кв.м.

Улучшат жилищные условия 26 семей- участников Программы.

Раздел 3.

Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы Углегорского сельского поселения, обобщенная характеристика основных мероприятий

Поставленные в рамках Программы задачи требуют дифференцированного подхода к их решению.

Каждая программа предназначена для решения соответствующих задач муниципальной программы Углегорского сельского поселения.

- Программа  «Обеспечение  доступным   и  комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения»

- Цель – оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

- Задача 1. Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Данная задача будет решаться путем реализации мероприятий по переселению граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Мероприятия носят социальный характер и направлены на создание органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на безопасные условия проживания. Приложение 3.

В рамках реализации мероприятия подлежат расселению многоквартирные дома, признанные аварийными до 01.01.2018 г., в порядке очередности, исходя из даты признания.

Решение о необходимости незамедлительного переселения граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принимается ответственным исполнителем мероприятий на основании подтвержденных сведений о наличии угрозы жизни и здоровью граждан.

Переселение граждан осуществляется следующими способами:

приобретение администрациями поселений жилых помещений на первичном или вторичном рынке, в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов, срок ввода в эксплуатацию которых запланирован не позднее III квартала года, следующего за годом выделения средств на реализацию мероприятий;

строительство домов, при условии их ввода в эксплуатацию не позднее                   III квартала года, следующего за годом выделения средств на реализацию мероприятий.

Граждане, проживающие в жилом помещении муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, и выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

Граждане, проживающие в жилом помещении муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, имеют право на получение вне очереди жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма. Жилое помещение должно предоставляться гражданам общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления, установленной органами местного самоуправления.

Приобретение за счет средств областного и (или) местного бюджета жилых помещений для последующего предоставления гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, осуществляется в пределах расчетной стоимости жилых помещений, определяемой как произведение общей площади жилого помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Ростовской области.

В случае предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, общая площадь приобретаемого жилого помещения, превышающая общую площадь отселяемого жилого помещения, оплачивается за счет средств местного и (или) областного бюджета исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Ростовской области.

В случае отсутствия подходящих по метражу жилых помещений органы местного самоуправления вправе приобретать за счет средств областного и (или) местного бюджета жилые помещения, общая площадь которых может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений.

Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению  муниципальной программы

Объём бюджетных ассигнований  на реализацию программы  из средств бюджета Углегорского сельского поселения Тацинского района составляет -  43 921,3 тыс. рублей. Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет ( тыс. рублей):

2016 г. – 3 713,7 тыс. руб.

2017 г.  -  0 тыс. руб.

2018 г. – 39 872,0 тыс. руб.

2019 г.  -  179,3 тыс. руб.

2020 г.  – 156,3 тыс. руб.

объем финансирования Программы из областного бюджета – 41 294,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2016 году –3 527,9 тыс. руб.

в 2017 году- 0 тыс. руб.

в 2018 году – 37 766,1 тыс. руб.

в 2019 году -  0 тыс. руб.

в 2020 году -  0 тыс. руб.

объем финансирования Программы из местного бюджета – 2 627,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2016 году – 185,8 тыс. руб.

в 2017 году – 0 тыс. руб.

в 2018 году – 2 105,9 тыс. руб.

в 2019 году -  179,3 тыс. руб.

в 2020 году -  156,3 тыс. руб.

Выкуп жилых помещений у собственников:

в 2016 году –2281,4 тыс. руб.

в 2017 году- 0 тыс. руб.

2018 г. – 39 038,9 тыс. руб.

2019 г.  -  0 тыс. руб.

2020 г.  -  0 тыс. руб.

Приобретение жилых помещений у застройщиков:

в 2016 году –1 432,3тыс. руб.

в 2017 году- 0 тыс. руб.

2018 г. –  833,1 тыс. руб.

2019 г.  -  0 тыс. руб.

2020 г.  -  0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств всех бюджетов подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с методикой расчета планового объема бюджетных ассигнований.

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда формируются за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местных бюджетов.

Объем долевого финансирования переселения граждан за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местных бюджетов определяется исходя из общей площади аварийного жилищного фонда и предельной стоимости переселения на 1 кв. м общей площади предоставляемого жилого помещения.

Предельная стоимость переселения на 1 кв. м общей площади предоставляемых гражданам жилых помещений не должна превышать стоимость 1 кв. м общей площади жилых помещений, определенную в соответствии с приказом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – для мероприятий, реализуемых за счет средств областного и местных бюджетов.

Средства на строительство жилых помещений направляются органом местного самоуправления в пределах цен, определенных исходя из проектно-сметной документации, но не более средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья по Ростовской области, определенной приказом соответствующего органа власти (в зависимости от источников финансирования мероприятий) на соответствующий период.

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы приведены в приложении    № 4, №5  к программе.

Раздел 5.

Методика оценки эффективности  муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения будет проводиться с использованием показателей выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых, позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы Углегорского сельского поселения (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы Углегорского сельского поселения) и по итогам реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

степень достижения запланированных результатов (целей и решения задач) муниципальной программы Углегорского сельского поселения (оценка результативности);

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы Углегорского сельского поселения проводится по формуле:

,

где Ei – степень достижения i – показателя Программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное Программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения в целом проводится по формуле:

E= ,

где Е – результативность реализации Программы (процентов);

n – количество показателей Программы.

В целях оценки достижения запланированных результатов Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Е равно или более 95 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Е равно или более 75 процентов, но менее 80 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е менее 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.

Раздел 6

Порядок взаимодействия  ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Обеспечение  доступным   и  комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» является Администрация Углегорского сельского поселения.

Соисполнители муниципальной программы - отсутствуют.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:     обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Углегорского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Углегорского сельского поселения; подготавливает отчет о реализации  муниципальной  программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение    Администрации Углегорского сельского поселения проект постановления Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Углегорского сельского поселения.

Руководитель органа исполнительной власти, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

- Приложение № 1

к  муниципальной программе  Углегорского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Углегорского сельского поселения»

Сведения                                                                                                                                                                                                                                                  о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Планируемая площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,1158 | 0 | 1,1205 | 1,1205 | 1,1205 |
| 3.2.1 | Количество участников Программы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в том числе: | семей | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
|  | Количество отселенных семей – участников мероприятия «Расселение многоквартирного аварийного жилищного фонда» Выкуп жилых помещений у собственников | семей | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
|  | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) участниками мероприятия «Расселение многоквартирного аварийного жилищного фонда» | тыс.кв. м | 0,042/0,0519 | 0 | 33,1 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к  муниципальной программе  Углегорского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Углегорского сельского поселения»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1. | Количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | семей | Количество участников складывается в результате реализации различных мероприятий |  |
| 2. | Планируемая площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | Планируется ликвидировать аварийный фонд, признанный таковым до 2018 года включительно. Площадь аварийного многоквартирного жилищного фонда, подлежащего ликвидации в этот период, просчитана по Актам обследования |  |
| 3 | Площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) в рамках реализации меропри-ятий по переселению граждан из многоквартирного жилищ-ного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | Площадь жилых помещений, которые должны быть приобретены (построены) для граждан, проживающих в аварийном многоквартирном жилищном фонде, принята равнозначной отселяемой площади |  |
| 4 | Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | Значение данного показателя определено условно, из расчета, что в среднем семья проживает в жилом помещении площадью 20-30 кв.м. |  |

- Приложение № 3

к  муниципальной программе  Углегорского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Углегорского сельского поселения»

Перечень                                                                                                                                                                                                                                          подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ   муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма – не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Углегорского сельского поселения | 15.08.2016 | 31.12.2020 | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | Неликвидированный аварийный жилищный фонд, нарушение обязательств по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | Площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда; количество отселенных семей; общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) участниками Программы |

- Приложение № 4

к  муниципальной программе  Углегорского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Углегорского сельского поселения»

| Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, Программы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» | всего | 3713,7 | 0 | 39872,0 | 179,3 | 156,3 |
|  |  | областной бюджет | 3527,9 | 0 | 37766,1 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 185,8 | 0 | 2105,9 | 179,3 | 156,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Приложение № 5

к  муниципальной программе  Углегорского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Углегорского сельского поселения»

- Расходы местного бюджета на                                                                                                                                                                                           реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» | всего <3>, в том числе: | X | X | X | X | 3713,7 | 0 | 39872,0 | 179,3 | 156,3 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы- Администрация Углегорского сельского поселения, всего | 951 | X | X | X | 3713,7 | 0 | 39872,0 | 179,3 | 156,3 |
|  |  | соисполнитель 1- отсутствует, всего | 951 | X | X | X | - | - | - | 0 | 0 |
|  |  | участник 1Администрация Углегорского сельского поселения, всего | 951 | X | X | X | 3713,7 | 0 | 39872,0 | 179,3 | 156,3 |
| Основное мероприятие 1 | - Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. | Исполнитель основного мероприятия 1 Администрация Углегорского сельского поселения, | 951 | X | X | X | 2281,4 | 0 | 38942,9 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | - Мероприятия по финансированию оценки в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» | Исполнитель основного мероприятия 2 Администрация Углегорского сельского поселения, | 951 | X | X | X | 0 | 0 | 96,0 | 179,3 | 156,3 |
| Основное мероприятие 3 | - Расходы по обеспечению мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. | Исполнитель основного мероприятия 3 Администрация Углегорского сельского поселения, | 951 | X | X | X | 1432,3 | 0 | 833,1 | 0 | 0 |

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств местного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ Углегорского сельского поселения, разрабатываемых в 2016 году – после принятия местного закона о принятии решения Собрания депутатов о бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства.

<4> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных   целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.