РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  УГЛЕГОРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ __________________________________________________________________

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# «20»апреля 2023 года                         №43.1                             п. Углегорский

О внесение изменений в постановление

Администрации Углегорского сельского

поселения №179 от 28.12.22г. «Об утверждении

Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» на 2023 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18 июля 2018 года № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Внести изменения в постановление Администрации Углегорского сельского поселения №179 от 28.12.2022г. «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения»на 2023 год  следующие изменения:приложение №1 изложить в новой редакции, согласно приложению №1.

- Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Углегорского

сельского поселения                                                                           К.В. Ермакова

- Приложение к постановлению Администрации

- Углегорского сельского поселения от 20.04.2023 года № 43.1

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда Углегорского сельского поселения» на 2023 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | специалист Администрации Углегорского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Площадь аварийного многоквартирного дома 1959г. ввода в эксплуатацию ; 14.02.2018г. признан аварийным п.Углегорский,пер.Матросова,11 (количество квадратных метров), магазин РАЙПО 201,9 кв.м. | 2023 г. | 70,8 | 0,0 | 70,8 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 2023 г. | 70,8 | 0,0 | 70,8 | 0,0 |