- Российская Федерация

Ростовская область, Тацинский район

Муниципальное образование «Углегорское сельское поселение»

Администрация Углегорского сельского поселения

_____________________________________________________________________

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01. 2025 года                               № 21/1                                     п. Углегорский

О внесении изменений в актуализированную схему теплоснабжения Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Углегорское сельское поселение», Администрация Углегорского сельского поселения;

постановляет:

1. Внести изменения в актуализированную схему теплоснабжения Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области на 2025 год, утвержденную постановлением администрации Углегорского сельского поселения № 83 от 03.06.2024 года:

1.1. В пункте 5.1. раздела 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» таблицу 10 изложить в новой редакции:

«Таблица 10-Предложения по реконструкции источника тепла»

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Углегорского сельского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников, отсутствуют. | Отсутствуют. |

1.2. В пункте 5.2 раздела 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» таблицу 11 изложить в новой редакции:

«Таблица 11-Предложения по реконструкции источника тепла»

| № п/п | Мероприятия | Год реализации | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1- установка блочно-модульной котельной | 2025 | В связи с проведенной оценкой технического состояния БМК и выявленным износом оборудования 99%, в целях повышения энергоэффективности, энергосбережения, для обеспечения устойчивого и эффективного теплоснабжения, а также в целях снижения эксплуатационных затрат и негативного воздействия на окружающую среду, что, в свою очередь, способствует улучшению качества жизни населения. |
| 2 | Котельная №2- установка блочно-модульной котельной | 2025 | В связи с проведенной оценкой технического состояния БМК и выявленным износом оборудования 99%, в целях повышения энергоэффективности, энергосбережения, для обеспечения устойчивого и эффективного теплоснабжения, а также в целях снижения эксплуатационных затрат и негативного воздействия на окружающую среду, что, в свою очередь, способствует улучшению качества жизни населения. |

1.3. Пункт 5.5. «Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а так же источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно» раздела 5  изложить в следующей редакции:

«Для вывода источника тепловой энергии из эксплуатации необходимо выполнить ряд последовательных мер, направленных на обеспечение безопасности и соблюдение экологических норм.
 1. Подготовка площадки: Первым шагом является обеспечение безопасного доступа к котельной и подготовка территории для проведения демонтажных работ. Это включает в себя установку ограждений и знаков безопасности, которые помогут предотвратить несанкционированный доступ и обеспечат безопасность работников и окружающих.
2. Отключение систем: Следующим этапом является полное отключение всех систем и коммуникаций, таких как электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение. После отключения необходимо произвести опломбирование всех систем, чтобы исключить возможность их случайного включения во время демонтажных работ.
3. Разборка оборудования: Демонтаж оборудования должен проводиться с использованием специализированного инструмента и техники. Важно, чтобы работы выполнялись квалифицированными специалистами, что позволит избежать несчастных случаев и повреждений как оборудования, так и окружающей инфраструктуры. Квалифицированный подход также гарантирует, что все работы будут выполнены в соответствии с установленными стандартами безопасности.
4. Утилизация отходов: Все демонтированные элементы и материалы должны быть правильно классифицированы и утилизированы в соответствии с действующими экологическими нормами и правилами. Это включает сортировку отходов на перерабатываемые и неперерабатываемые, а также организацию их транспортировки на специализированные площадки для утилизации. Важно обеспечить минимальное воздействие на окружающую среду и строгое соблюдение всех требований законодательства, что позволит снизить негативные последствия для экосистемы.
Следуя этим мерам, можно эффективно и безопасно вывести источник тепловой энергии из эксплуатации, минимизируя риски и соблюдая все необходимые экологические стандарты.»

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углегорского сельского поселения                                                     К.В. Ермакова