Российская Федерация

Ростовская область, Тацинский район

Муниципальное образование «Углегорское сельское поселение»

Администрация  Углегорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» декабря    2024 года                        №  229/2                                п. Углегорский

О внесении изменений в постановление Администрации Углегорского сельского поселения от 28.12.2020 г № 124 Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»

В соответствии постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 01 августа 2024 года № 133 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения» и распоряжением Администрации Углегорского сельского поселения от 30.06.2020г.№24 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Углегорское сельское поселение»,

Администрация Углегорского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Углегорского сельского поселения от 28.12.2020 № 124 «Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Углегорского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углегорского сельского поселения						К.В. Ермакова

- Приложение № 1 к постановлению Администрации Углегорского сельского    поселения  от 06.12.2024 года №229/2

- Приложение № 1 к постановлению Администрации Углегорского сельского    поселения  от 28.12.2020 года №124

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Углегорского сельского поселения «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г.,

в 2017-2030 годах»,

1.ПАСПОРТ

муниципальной программы Углегорского сельского поселения«Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г.,

в 2017-2030 годах»,

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Углегорского сельского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | Этап I – 2019 – 2024 годы; Этап II – 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан ; Снос расселенных, аварийных многоквартирных домов на территории поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Снос расселенных, аварийных многоквартирных домов на территории поселения; Улучшение условий проживания граждан Углегорского сельского поселения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество снесенных расселенных, аварийных домов сельского поселения; улучшение условий проживания граждан; сокращение аварийных зданий на территории поселения. |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | 8430,9 тыс.рублей: этап I – 8010,9 тыс.рублей этап II – 420,0 тыс.рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Осуществляет администрация Углегорского сельского поселения |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах» предусматривает мероприятия по сносу расселенных жилых домов, расположенных на территории Углегорского сельского поселения (далее – Объекты).

Актуальность муниципальной программы «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах» (далее - муниципальная программа) и необходимость ее реализации обусловлены тем, что большинство Объектов угрожают жизни и здоровью граждан, ухудшают внешний облик поселения, сдерживают развитие инфраструктуры, понижают инвестиционную привлекательность поселения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни

населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы, которая позволит улучшить облик поселения, создать условия для безопасного проживания его жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом районного и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и

темпов решения тактических задач;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы.

- Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Ед.изм. | Значения показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Муниципальная программа «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Количество сносимых расселенных ветхих домов | ведомст-венный | процентов | 0 | 0 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |

- Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | - Краткое описание ожидаемых эффектов - от реализации задачи структурного элемента | - Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Комплексы процессных мероприятий |  |  |
| 1.1 | - Комплекс процессных мероприятий «Снос расселенных аварийных многоквартирных домов» Ответственный за реализацию – Администрация Углегорского сельского поселения - Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |
| 1.1.1 | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда на территории поселка | реализация мероприятий направленных на переселение граждан из аварийного многоквартирного жилищного фонда | доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет переселения |

- Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Муниципальная программа «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах» | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Снос расселенных аварийных многоквартирных домов» | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Сведения о методике оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и основных мероприятий Программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации основных мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка эффективности Программы проводится в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

- Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Снос расселенных аварийных многоквартирных домов»

- Основные положения

| 1.1 | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Снос расселенных аварийных многоквартирных домов» | Администрация Углегорского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Углегорского сельского поселения | Муниципальная программа «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Снос расселенных аварийных многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество сносимых расселенных ветхих домов ( в 2024г.снос многоквартирного дома пер.Матросова,11 п.Углегорский) | процентов | 8,5 | 2024 | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |
| 1.2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.(2025г.ул.Нечаева,18;2026г.пер.Советский,10;2027г. пер.Матросова,3) | Чел. | 9 | 2024 | 49 |  | 38 |  | 35 |
| 1.3 | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 337,8 | 2024 | 1042,0 |  | 547,7 |  | 612,8 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № - п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения | - Базовое значение |  | - Значение результата - по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 |
| - 1 | - Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий безопасности и благоприятности проживания граждан Углегорского сельского поселения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Выполнены мероприятия по сносу многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным | Осуществление текущей деятельность | Количество сносимых расселенных ветхих многоквартирных домов | шт. | - 1 | - 2024 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2. Выполнены мероприятия расходов по сносу аварийных многоквартирных домов | Осуществление текущей деятельность | Разработка ПСД | шт | - 1 | - 2024 | - 1 | - 1 | - 1 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий безопасности и благоприятности проживания граждан Углегорского сельского поселения» |  |  |  |
| - 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Выполнены мероприятия по реализации гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания | По мере необходимости | Администрация Углегорского сельского поселения | Отчет о деятельности |
| - 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2. Обеспечено проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопросов по сносу и переселению граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | По мере необходимости | Администрация Углегорского сельского поселения | Отчет о деятельности |

- Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| - № - п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | - Код бюджетной классификации расходов | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - всего |
| - 1 | Комплекс процессных мероприятий «Снос расселенных, аварийных многоквартирных домов» | - 03 4 01 00000 | - 420,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 420,0 |
|  | бюджет сельского поселения | - 03 4 01 00000 | - 420,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 420,0 |
|  | областной бюджет |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | федеральный бюджет | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | бюджет района | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | внебюджетные источники | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2 | Мероприятие (результат) 1.1. Выполнены мероприятия на расходы по сносу многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным (ПСД и прохождением госэкспертизы) | - 951 0501 03 4 01 25600 240 | - 420,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 420,0 |
|  | бюджет сельского поселения | - 951 0501 03 4 01 25600 240 | - 420,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 420,0 |
|  | областной бюджет | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | федеральный бюджет | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | бюджет района | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | внебюджетные источники | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 3 | Мероприятие (результат) 1.2. «Выполнены мероприятия на снос расселенных, аварийных многоквартирных домов аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Углегорском сельском поселении» | - 951 0501 03 4 01 S5170 240 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | бюджет сельского поселения | - 951 0501 03 4 01 S5170 240 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | областной бюджет | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | федеральный бюджет | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | бюджет района | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | внебюджетные источники | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Снос расселенных, аварийных многоквартирных домов на территории поселения» |  |  |  |
| - 1.1 | Мероприятие (результат)1.1 Расходы на реализацию мероприятия по сносу многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Отчет о деятельности |
| - 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 Заключение договора на выполнение работ по ПСД на снос многоквартирного аварийного жилищного фонда по адресу: п.Углегорский, пер.Школьный,14 | Февраль-май 2025года | Администрация Углегорского сельского поселения | Договора |
| - 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31 декабря 2025 года | Администрация Углегорского сельского поселения | Платежные поручения, акты сверки |

1.Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда

2.Реализация Программы обеспечит:

-реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

-снижение доли населения Углегорского сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, подлежащих сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также в связи с произошедшим пожаром, природными катастрофами, причинами техногенного характера и влиянием окружающей среды.

Результаты реализации Программы:

-выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

-обеспечение органами государственной власти Ростовской области и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживанияграждан.