## АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2011 г. 	                        п. Углегорский                                         № 81

О внесении изменений в постановление

Администрации Углегорского сельского

поселения № 56 от 15.09.2010 года

«Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории  Углегорского

сельского поселения на 2011-2013 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 07.08.2009 г. № 36 «О порядке   разработки  долгосрочных  целевых      программ поселения,  их формирования  и реализации и  порядке  разработки ведомственных целевых программ поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Главы Углегорского сельского поселения от 15.09.2010г.  № 56 «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Благоустройство территории  Углегорского сельского поселения на 2011-2013 годы» следующие изменения.

  - Наименование постановления Главы Углегорского сельского поселения от 15.09.2010г. № 56 «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Благоустройство территории  Углегорского сельского поселения на 2011-2013 годы» изложить в следующей редакции: «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории  Углегорского сельского поселения на 2011-2014 годы»

1.2.  приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Углегорского

сельского поселения                                                    А.Н. Аксенов

Приложение

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 29.09.2011г. № 81

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Благоустройство территории Углегорского

сельского поселения на 2011-2014 годы»

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом

Целевая Программа по благоустройству территории Углегорского сельского  поселения Тацинского района Ростовской области, разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления»; Уставом муниципального образования «Углегорское сельское поселение»; «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории Углегорского сельского поселения».

До 2010 года все мероприятия по благоустройству Углегорского сельского поселения являлись неотъемлемой частью плана социально-экономического развития поселения. Разработка  муниципальной целевой программы благоустройства на 2011 - 2014 годы является логическим продолжением данного плана и отражает в себе основные направления благоустройства до 2014 года.

Планируемые денежные средства из бюджета поселения позволят проводить уборку территории поселения в летний период, ликвидирование несанкционированных свалок, ежегодная профилактическая обработка от клеща,  работы по озеленению территории поселения. В поселении начала появляться комплексная система перспективного благоустройства.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства поселения необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Углегорского сельского  поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселка. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

На территории муниципального образования «Углегорское сельское поселение» существуют угрозы ЧС природного и техногенного характера.

Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью людей, проводящих эти работы, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.

Существуют следующие основные проблемы проведения аварийно-спасательных работ:

снаряжение спасателей по истечении срока эксплуатации подлежит обязательной замене;

для выполнения работ в условиях плохой видимости и низких температур необходимы специальные приборы, осветительное оборудование и средства обогрева;

Эффективность ликвидации ЧС во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

РАЗДЕЛ 2. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.1. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населенных пунктов

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций, и объектов благоустройства поселения.

2.2 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства муниципального образования

2.2.1. Благоустройство.

Благоустройство поселения  включает в себя содержание  тротуаров, озеленение, обустройство детскими игровыми площадками внутридворовых территорий поселения и парковых зон. Благоустройством занимается администрация муниципального образования. В прошедшие года администрацией были установлены дворовые детские площадки, скамейки и урны.

В сложившемся положении необходимо продолжать  благоустройство тротуаров, содержание имеющихся и строительство новых детских игровых площадок с установкой  малых архитектурных форм, урн и скамеек в общественных местах.

2.2.2. Прочие мероприятия по благоустройству поселения

К прочим мероприятиям по благоустройству поселения относятся такие работы, как вывоз твердых бытовых отходов, ликвидирование несанкционированных свалок. Ежегодно жители, предприятия, учреждения и предприниматели  заключают договора на сбор и вывоз ТБО с Углегорским МПП ЖКХ.

2.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора, уничтожаются  зеленые насаждения,

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и  ежегодное проведение смотра-конкурса «Лучший дом и двор». Жители многоквартирных домов и частных подворий принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении  сохранности объектов благоустройства.

В течение 2011 - 2014 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц, парков.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

РАЗДЕЛ 3. Цели и задачи программы

3.1. Цель программы

Совершенствование системы благоустройства Углегорского сельского  поселения, улучшение внешнего вида пос. Углегорский и создание комфортных условий для проживания и отдыха населения; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (далее – «ЧС»); создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

3.2. Задачи программы

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

4. Обеспечить развитие ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию поселения комфортной для проживания жителей.

5. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы.

6. Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности.

7. Информирование населения о правилах поведения и действиях в ЧС.

Целевые индикаторы и показатели противопожарных мероприятий приведены в таблице.

Таблица

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Базовый показа-тель | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение количества пожаров | процент от базового показателя 2010 года | 3 | уменьшение на 3 процента | уменьше-ние на 6 процентов | уменьше-ние на 10 процентов | уменьше-ние на 14 процентов |

Раздел 4. Оценка эффективности программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Углегорского сельского поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (тротуаров, газонов, озеленения) ГОСТУ;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустройства муниципального образования (зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками);

- улучшение материальной базы;

- повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и ЧС;

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в ЧС.

МЕТОДИКА

оценки эффективности мероприятий по противопожарной безопасности

1. Общие положения

Методика оценки эффективности Программы ориентирована на повышение эффективности мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2. Система показателей оценки эффективности Программы

2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы:

2.1.1. показатель по пожарам – Пп. Расчет показателя Пп осуществляется по следующей формуле:

| Пп = | П Б | х 100, где |
| --- | --- | --- |
|  | П ОГ |  |

Пог	- количество пожаров за отчетный год;

ПБ	- количество пожаров в 2010 году (базовый показатель). Показатель ПБ = 3. При значении:

Пп менее 100 процентов – реализация Программы является эффективной;

Пп равно и более 100 процентов – реализация Программы является неэффективной;

2.2. Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком и Администрацией города по завершении срока реализации Программы и за период с 2011 по 2013 год включительно.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование программы: | Долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения на 2011 - 2014 года» |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки программы: | разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Уставом муниципального образования «Углегорское сельское поселение»; «Правилами благоустройства и санитарного содержания Углегорского сельского поселения» |
| 3. Заказчик программы: | Администрация Углегорского сельского поселения |
| 4. Разработчик программы: | Администрация Углегорского сельского поселения |
| 5.Исполнители программы: | Администрация Углегорского сельского поселения |
| 6. Цель программы: | Совершенствование системы благоустройства Углегорского сельского поселения, улучшение внешнего облика пос. Углегорский и условий проживания жителей поселения; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (далее – «ЧС»); создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. |
| 7. Задачи программы: | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 4. Обеспечить развитие ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию поселения комфортной для проживания жителей; 5. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы; 6. организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности; 7. информирование населения о правилах поведения и действиях в ЧС. |
| 8. Сроки реализации программы: | 2011 – 2014 годы. |
| 9. Источники и объемы финансирования программы: | Общая сумма планируемых затрат – 120.5 тыс. руб., финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств: - бюджета Углегорского сельского поселения в размере: 2011 г. – 120,5 тыс. руб. 2012 г. – 0.0 тыс. руб. 2013 г. – 0.0 тыс. руб. 2014 г. – 0,0 тыс. руб. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты программы: | 1. Единое управление благоустройством муниципального образования. 2. Определение перспективы улучшения благоустройства Углегорского сельского поселения. 3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 4. Улучшение состояния территорий Углегорского сельского поселения 5. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории Углегорского сельского поселения |
| 11. Механизм реализации программы: | К реализации программы привлекаются предприятия, организации осуществляющие деятельность на территории поселения, частные предприниматели. Инспектор ЖКХ, благоустройства и транспорта и связи администрации Углегорского сельского поселения: - осуществляет координацию деятельности исполнителей программы, контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции, ежегодно корректирует смету расходов в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год и план реализации программы. |
| 12. Система организации контроля за исполнением программы: | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Углегорского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством |

Мероприятия Программы

«Благоустройство территории Углегорского

сельского поселения на 2011-2013 годы»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Сроки выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Приведение в лучшее состояние объектов благоустройства поселения в том числе: -уборка и благоустройство поселения -оплата за сметную документацию - оплата тех.надзора | Администрация Углегорского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | Местный бюджет | 22.5 21.1 0.5 0.9 | 22.5 21.1 0.5 0.9 | 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0,0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 |
| Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых, - проведение обкосов территории поселения, в том числе: Работы Оплата за сметную документацию Оплата технического надзора - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами Приобретение ранцевых огнетушителей; Приобретение указателя направления движения к водоисточнику; Кронирование деревьев (выпиливание сухих). в том числе: Работы Оплата за сметную документацию Оплата технического надзора Содержание детских площадок в том числе: Подвоз песка на площадки Окраска площадок | Администрация Углегорского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | Местный бюджет | 88.0 82.5 2.1 3.4 6,0 4,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 88.0 82.5 2.1 3.4 6.0 4.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 |
| Итого по Программе |  |  |  | 120.5 | 120.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |