АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2012 г.	                        № 67                                  п. Углегорский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной адресной

программе «Переселение граждан  из

аварийного   жилищного   фонда   с

учетом необходимости  развития

малоэтажного жилищного строительства

на территории  Углегорского сельского

поселения в 2012 – 2014 годах», по результатам

за 1 полугодие 2012 года.

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 30.12.2011 № 145 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»

Постановляю:

- 1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной адресной программе «Переселение граждан  из  аварийного   жилищного   фонда   с  учетом необходимости  развития  малоэтажного жилищного строительства на территории  Углегорского сельского поселения в 2012 – 2014 годах», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 29.09.2011 года № 75 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан  из  аварийного   жилищного   фонда   с  учетом необходимости  развития  малоэтажного жилищного строительства на территории  Углегорского сельского поселения в 2012 – 2014 годах», по результатам за 1 полугодие 2012 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Углегорского

сельского поселения                                                                     Аксенов А. Н.

Приложение

к постановлению № 67 от 13.07.2012

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Переселение граждан  из  аварийного   жилищного   фонда   с  учетом необходимости  развития  малоэтажного жилищного строительства на территории  Углегорского сельского поселения в 2012 – 2014 годах».

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2012 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципаль-ный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Углегорского сельского поселения в 23012-2014 годах. | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Углегорского сельского поселения | Всего | 25168,5 | 54792,8 | - | 54792,8 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 26837,0 |  | 26837.0-освоение средств запланировано на 4-ый квартал 2012г. |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 21644,9 | 24806,8 | - | 24806,8-освоение средств запланировано на 4-ый квартал 2012г. |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3523,6 | 3149,0 | - | 3149,0- освоение средств запланировано на 4-ый квартал |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 4 – ый квартал 2012 | Администрация Углегорского сельского поселения | всего | 25168,5 | 54792,8 | - | 54792,8 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 26837,0 |  | 26837.0-освоение средств запланировано на 4-ый квартал 2012г. |
|  |  |  |  | областной бюджет | 21644,9 | 24806,8 | - | 24806,8-освоение средств запланировано на 4-ый квартал 2012г. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3523,6 | 3149,0 | - | 3149,0- освоение средств запланировано на 4-ый квартал |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |