АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2012 г.	                        № 69                                  п. Углегорский

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной целевой

программе «Повышение безопасности

дорожного движения на территории

Углегорского сельского поселения

на 2010-2014 годы», по результатам за

1полугодие 2012 года.

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 30.12.2011 № 145 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 29.12.2009 года № 65 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы», по результатам за 1 полугодие 2012 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Углегорского

сельского поселения                                                                     Аксенов А. Н.

Приложение

к постановлению № 69 от 13.07.2012

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы»

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2012 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципаль-ный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014годы | с 01.01.2012 по 31.12.2012 | Администра-ция Углегорского сельского поселения | Всего | 667,9 | 4589,591 | 324,642 | 4264,949 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 182,5 | 3574,939 | 36,200 | 3538,739 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 485,4 | 1014,652 | 288,442 | 726,210 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 Зимнее содержание дорог | 1,4 квартал 2012г. | Администра-ция Углегорского сельского поселения | всего | 36,2 | 48,3 | 36,2 | 12,1 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 12,1 | - | 12,1-освоение средств планируется в 4-ом квартале |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие № 2 Капитальный ремонт тротуара по ул. Нечаева от пер. Советский до пер. Школьный и от пер. Кошевого до пер. Строительного | 2-3 кварталы 2012г. | Администра-ция Углегорского сельского поселения | всего | 0 | 1279,203 | 70,360 | 1208,843 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 1100,115 | - | 1100,115-освоение средств запланировано в 3-ем квартале |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 179,088 | 70,360 | 108,728-освоение средств запланировано в 3-ем квартале |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие № 3 Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер.Октябрьский | 2-3 кварталы 2012г. | Администра-ция Углегорского сельского поселения | всего | 0 | 2665,488 | - | 2665,488 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 2292,324 | - | 2292,324- освоение средств запланировано в 3-ем квартале |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 373,164 | - | 373,164- освоение средств запланировано в 3-ем квартале |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие № 4 Восстановление грунтового полотна автомобильной дороги по ул.Степной | 2-3 кварталы 2012г. | Администра-ция Углегорского сельского поселения | всего | 146,3 | 146,3 | - | 146,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 146,3 | 146,3 | - | 146,3 освоение средств запланировано в 3-ем квартале |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие № 5 Осуществление строительного контроля за капитальным ремонтом автомобильной дороги по пер. Октябрьский в п. Углегорский и тротуара по ул. Нечаева от пер. Советский до пер. Школьный и от пер. Кошевого до пер. Строительного | 2-3 кварталы 2012г. | Администра-ция Углегорского сельского поселения | всего | 0,0 | 57,600 | - | 57,600 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 57,600 | - | 57,600- освоение средств запланировано в 3-ем квартале |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие № 5 Содержание и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети | с 01.01.2012 по 31.12.2012 | Администрация Углегорского сельского поселения | всего | 485,4 | 392,700 | 218,082 | 174,618 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 485,4 | 392,700 | 218,082 | 174,618- освоение средств запланировано в 1-4 кварталах |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |