АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2013 года                          № 31                                 пос. Углегорский

О внесении изменений в постановление

Главы Углегорского сельского поселения

от 29.12.2009 г. № 65 «Об утверждении долгосрочной

целевой программы «Повышение безопасности

дорожного движения на территории

Углегорского сельского поселения на 2010-2015 годы»

В соответствии  с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения  от  30.12.2011года № 145 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Углегорского сельского поселения,  их формирования  и  реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Углегорского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Углегорского сельского поселения от 29.12.2009г. № 65 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2015 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Углегорского

сельского поселения							А.Н. Аксенов

Приложение №  1

к постановлению

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010 - 2015 г.г.»

| Наименование Программы | Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010 – 2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление от 30.12.2011 года № 145 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Углегорского сельского поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Углегорского сельского поселения» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Углегорского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Сектор экономики и финансов и специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Углегорского сельского поселения |
| Основная цель Программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры; обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Углегорского сельского поселения |
| Основные задачи Программы | Сокращение дорожно-транспортного травматизма. Поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог за счет текущего и капитального ремонта автомобильных дорог. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010 – 2015 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Паспорт долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010 – 2015 годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение. Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 6. Оценка эффективности от реализации Программы. Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования; мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования; мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования; предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; мероприятия по содержанию и ремонту наружного освещения улично-дорожной сети, мероприятия по установке и замене дорожных знаков, выпиловке деревьев с участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота, окашиванию обочин дорог на территории поселения. |
| Исполнители Программы | Администрация Углегорского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2010 – 2015 годах – 23 773,775 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 20 074,488 тыс. рублей; средства местных бюджетов (объемы финансирования за счет средств местных бюджетов определяются соответствующими нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований Ростовской области). Объем финансирования по годам: 2010 год – 239,351 тыс. рублей; 2011 год – 4008,905 тыс. рублей; 2012 год – 4539,119 тыс. рублей; 2013 год – 13887,700 тыс. рублей; 2014 год – 548,500 тыс. рублей; 2015 год – 550,200 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Целевые показатели | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, – 1,5 км; сокращение количества ДТП; снижение транспортного риска; снижение социального риска. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Углегорского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог

на экономику Углегорского сельского поселения

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния поселения, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности является максимальное удовлетворение потребности населения.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), повышения производительности труда);

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

1.2. Проблемы развития сети автомобильных дорог

общего пользования в Углегорском сельском поселении.

В настоящее время  протяженность улично-дорожной сети, находящихся в муниципальной собственности Углегорского сельского поселения составляет–34 километра 842 метра.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной сети в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуются реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации,

целевые показатели Программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог муниципального значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог муниципального  значения за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог;

предоставление средств из бюджета муниципального образования «Углегорское сельское поселение», субсидий из областного бюджета за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и тротуаров.

Срок реализации Программы: 2010 – 2015 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного бюджета, бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Основными целевыми показателями, характеризующими эффективность данной программы, является финансовое обеспечение каждого мероприятия (приложение – Таблица).

Таблица

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1. | Показатель результативности 1 Содержание внутрипоселковых автодорог | тыс.руб. | 7,243 | 0,0 | 223,895 | 240,600 | 245,700 | 245,700 |
| 2. | Показатель результативности 2 Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | тыс.руб. | 0,0 | 3748,605 | 2654,293 | 10400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Показатель результативности 3 Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту дорог | тыс.руб. | 0,0 | 44,475 | 38,958 | 145,600 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Показатель результативности 4 Выполнение мероприятий по устройству уличного освещения | тыс.руб. | 232,108 | 215,825 | 329,500 | 227,300 | 302,800 | 304,500 |
| 5 | Показатель результативности 5 Выполнение мероприятий по строительству и ремонту тротуаров | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 1273,831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Показатель результативности 6 Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту тротуаров | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 18,642 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Показатель результативности 7 Выполнение мероприятий по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Показатель результативности 8 Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,200 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Показатель результативности 9 Проведение паспортизации и диагностики внутрипоселковых автомобильных дорог | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,000 | 0,0 | 0,0 |

Целевые показатели  подлежат обязательной корректировке при изменении ресурсного обеспечения программы.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение,

перечень мероприятий с разбивкой по годам,

источникам финансирования Программы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог муниципального значения.

В рамках данного мероприятия необходимо выполнять работы по содержанию автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог муниципального значения.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

3. Мероприятия по содержанию и ремонту наружного освещения улично-дорожной сети, мероприятия по установке и замене дорожных знаков, выпиловке деревьев с участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота, окашиванию обочин дорог на территории поселения.

Реализация мероприятий позволит сократить количество ДТП на территории поселения.

| Перечень мероприятий и источники их финансирования по программе "Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010 - 2015г.г." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные направление программы | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. рублей) в том числе по годам |  |  |  |  |  | Годы реализации программы |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | -Содержание внутрипоселковых автодорог: ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (замена поврежденных дорожных знаков и стоек, разметка, барьерные ограждения, зимнее содержание дорог, восстановление верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках дорог, скашивание травы на обочинах, откосов, полосе отвода) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | 963,138 | 7,243 | 0,0 | 223,895 | 240,600 | 245,700 | 245,700 | 2010-2015 |
|  | В т.ч. областной бюджет | 914,500 | 0,0 | 0,0 | 182,500 | 240,600 | 245,700 | 245,700 |  |
|  | Местный бюджет поселения | 48,638 | 7,243 | 0,0 | 41,395 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | -капитальный ремонт внутрипоселковых дорог: капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по пер. Зеленый, пер. Октябрьский, ул. Мира, пер. Почтовый | 16802,898 | 0,0 | 3748,605 | 2654,293 | 10400,000 | 0,0 | 0,0 | 2010-2015 |
|  | В т.ч. областной бюджет | 15399,873 | 0,0 | 3227,549 | 2292,324 | 9880,000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет района | 881,969 | 0,0 | - | 361,969 | 520,000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет поселения | 521,056 | 0,0 | 521,056 | - | - | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту дорог | 229,033 | 0,0 | 44,475 | 38,958 | 145,600 | 0,0 | 0,0 | 2010-2015 |
|  | Местный бюджет поселения | 229,033 | 0,0 | 44,475 | 38,958 | 145,600 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | -Выполнение мероприятий по устройству уличного освещения, в соответствии с требованиями опасности дорожного движения, лимиты уличного освещения | 1612,033 | 232,108 | 215,825 | 329,500 | 227,300 | 302,800 | 304,500 | 2010-2015 |
|  | В т.ч. областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 1612,033 | 232,108 | 215,825 | 329,500 | 227,300 | 302,800 | 304,500 |  |
| 5 | Выполнение мероприятий по строительству и ремонту тротуаров в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | 1273,831 | 0,0 | 0,0 | 1273,831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2010-2015 |
|  | В т.ч. областной бюджет | 1100,115 | 0,0 | 0,0 | 1100,115 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет района | 173,716 | 0,0 | 0,0 | 173,716 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту тротуаров | 18,642 | 0,0 | 0,0 | 18,642 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2010-2015 |
|  | Местный бюджет поселения | 18,642 | 0,0 | 0,0 | 18,642 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | 2800,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,000 | 0,0 | 0,0 | 2010-2015 |
|  | В т.ч. областной бюджет | 2660,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2660,000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет района | 140,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 39,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,200 | 0,0 | 0,0 | 2010-2015 |
|  | Местный бюджет поселения | 39,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,200 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Проведение паспортизации и диагностики внутрипоселковых автомобильных дорог | 35,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,000 | 0,0 | 0,0 | 2010-2015 |
|  | Местный бюджет района | 35,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по программе | 23773,775 | 239,351 | 4008,905 | 4539,119 | 13887,700 | 548,500 | 550,200 | 2010-2015 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 20074,488 | - | 3227,549 | 3574,939 | 12780,600 | 245,700 | 245,700 |  |
|  | Бюджет Углегорского сельского поселения | 2716,502 | 239,351 | 781,356 | 428,495 | 660,000 | 302,800 | 304,500 |  |
|  | Районный бюджет | 982,785 | 0,0 | 0,0 | 535,685 | 447,100 | 0,0 | 0,0 |  |

Раздел 4. Нормативное обеспечение.

В процессе реализации программы и с учетом принятия федеральных, областных нормативно-правовых актов на местном уровне могут разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления

и контроль за ходом реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – Администрация Углегорского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется на основе:

Муниципальных контрактов, заключённых в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

Условий, порядка и правил, утверждённых федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Механизм реализации Программы включает в себя:

- Подготовку распоряжений, положений, смет, программ, утверждённых Главой Администрации Углегорского сельского поселения;

- Распределение финансовых средств, направленных на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, содержание и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети, установку и замену дорожных знаков, выпиловку деревьев и окашивание обочин дорог.

Ежеквартально собирать информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования

Раздел 6. Оценка эффективности от реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах Углегорского сельского поселения. Это позволит решить задачу Программы по  поддержанию автомобильных дорог поселения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог.

Реализация мероприятий Программы приведет к сокращению количества ДТП на территории поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- содержание  наружного освещения улично-дорожной сети;

- содержание внутрипоселковых дорог, капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог и тротуаров, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселения.

Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основании: проведения сравнительного анализа планового (утвержденного) и учетного (текущего) значения освоения бюджетных средств.

МЕТОДИКА

оценки эффективности мероприятий программы

1. Общие положения

Методика оценки эффективности Программы ориентирована на повышение эффективности мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского  поселения

2. Система показателей оценки эффективности Программы

2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы:

2.1.1. Суммарный показатель по мероприятиям –Σ Пм. Расчет показателя       Σ Пм осуществляется по следующей формуле:

| Σ Пм = | Σ Пф | х 100, где |
| --- | --- | --- |
|  | Σ Пп |  |

Σ Пф	- суммарный показатель фактического значения бюджетных средств на выполнение мероприятий программы

Σ Пф= Пф1+ Пф2+ Пф3+ Пфi,    где

Пф1…i- показатель фактического значения бюджетных средств на выполнение каждого мероприятия программы

Σ Пп	- суммарный  показатель планового значения бюджетных средств на выполнение мероприятий программы

Σ Пп= Пп1+ Пп2+ Пп3+ Ппi,    где

Пп1…i- показатель планового значения бюджетных средств на выполнение каждого мероприятия программы

Σ Пм менее 80 процентов – реализация Программы является неэффективной;

Σ Пм равно и более 80 процентов – реализация Программы является эффективной;

2.2. Оценка эффективности реализации Программы производится  администрацией поселения по завершении срока реализации Программы, и ежегодно.