## АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2013 г. 	                        п. Углегорский                                         № 58

О внесении изменений в постановление

Администрации Углегорского сельского

поселения № 59 от 24.09.2010 года

«Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры в

Углегорском сельском поселении

на 2011 – 2015 годы»

В соответствии  с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения  от  30.12.2011года № 145 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Углегорского сельского поселения,  их формирования  и  реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Углегорского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Главы Углегорского сельского поселения от 15.09.2010г. № 56 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011 – 2015 годы» следующие изменения:

1.1.  Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Углегорского

сельского поселения                                      			 А.Н. Аксенов

Приложение

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 29.05.2013г. № 58

Долгосрочная целевая

ПРОГРАММА

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011-2015 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | – | Долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | постановление Администрации Углегорского сельского поселения от 30.12.2011 года № 145 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Углегорского сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Углегорского сельского поселения» |
| Муниципальный заказчик Программы | – | Администрация Углегорского сельского поселения |
| Разработчики Программы | – | Сектор экономики и финансов, специалист по вопросам муниципального хозяйства Углегорского сельского поселения |
| Основная цель Программы Основные задачи Программы | – - _ | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, сдерживание темпов роста тарифов модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, доступность для граждан размера платы за коммунальные услуги |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | – | Паспорт долгосрочной целевой программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011-2015 годы»; Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы. Раздел 4. Оценка социально-экономической эффекти-вности Программы. Приложение «Перечень мероприятий, запланированных к реализации в 2011-2015 годах». Программа не содержит подпрограмм. |
| Сроки реализации Программы | – | 2011 – 2015 годы |
| Исполнители Программы | – | Администрация Углегорского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | 13445,899 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета в 2011 году – 0,0 тыс. рублей; в 2012 году – 1231,0 тыс. рублей; в 2013 году – 7336,2 тыс. рублей; в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района в 2011 году – 2159,3 тыс. рублей; в 2012 году – 1943,62 тыс. рублей; в 2013 году – 666,058 тыс. рублей; в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения в 2011 году – 10.0 тыс. рублей; в 2012 году – 99,721 тыс. рублей; в 2013 году – 0,0 тыс. рублей; в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; улучшение материальной базы; повышение качества предоставления коммунальных услуг; сдерживание темпов роста тарифов; доступность для граждан размера платы за коммунальные услуги. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Углегорского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями |

Раздел 1

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1.1. Общие положения.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры. Основными целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

На территории Углегорского сельского поселения на протяжении многих лет коммунальные услуги для населения оказывает Углегорское МПП ЖКХ.

Предприятие уже не первый год ведет работы по модернизации. В 2009-2010 годах предприятием было отремонтировано водопроводных сетей на сумму 1046,8 тыс. руб., также произведены ремонтные работы на тепловых сетях и модульных газовых котельных на сумму 478,4 тыс. руб.

В 2010-2011 годах из местного бюджета было выделено 2819,3 тыс. руб. на ремонт и реконструкцию объектов коммунального хозяйства п. Углегорский, увеличение уставного фонда Углегорского МПП ЖКХ на развитие социальной инфраструктуры и на организацию теплоснабжения в поселке Углегорский. В этих целях на скважинах была заменена емкость для перекачки воды. От скважины до поселка было заменено 4 км. водовода. На 4-м подъеме заменены насосы. Совместно с жителями переулков Зелёный и Почтовый заменён старый водопровод на новый, уложено 480 метров полиэтиленовой трубы.

1.2. Характеристика проблемы.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Углегорского сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов. Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 100 процентов.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Привлечение инвестиционных  средств могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг.

Раздел 2

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение внебюджетных источников в проекты комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства направляются на выполнение инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем  износа;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

сдерживание темпов роста тарифов;

доступность для граждан размера платы за коммунальные услуги.

Сроки реализации мероприятий программы – с 2011 по 2015 годы.

В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто:

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

Основными целевыми показателями, характеризующими эффективность данной программы, является финансовое обеспечение каждого мероприятия (приложение – Таблица)

Таблица

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1. | Показатель результативности 1 Организация водоснабжения в Углегорском сельском поселении, в том числе приобретение труб и насосов | тыс.руб. | 665,5 | - | - | - | - |
| 2. | Показатель результативности 2 Организация теплоснабжения в Углегорском сельском поселении | тыс.руб. | 793,8 | 1743,2 | - | - | - |
| 3. | Показатель результативности 3 Взнос в уставный фонд Углегорского МПП ЖКХ на развитие социальной инфраструктуры | тыс.руб. | 710,0 | - | - | - | - |
| 4. | Показатель результативности 4 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационно-очистных сооружений пос. Углегорский | тыс.руб. | - | 1431,4 | 7722,4 | - | - |
| 5. | Показатель результативности 5 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов водоснабжения пос. Углегорский | тыс.руб. | - | 99,7 | - | - | - |
| 6 | Показатель результативности 5 Приобретение запорной арматуры (задвижек) для ремонта трубопроводов Углегорского МПП ЖКХ | тыс.руб. | - | - | 220,738 | - | - |
| 7 | Показатель результативности 6 Приобретение двух погружных насосов ЭЦВ 8-25-100 | тыс.руб. | - | - | 59,120 | - | - |

Целевые показатели  подлежат обязательной корректировке при изменении ресурсного обеспечения программы.

Раздел 3

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Система программных мероприятий.

Перечень программных мероприятий по реализации Программы приведен в приложении.

3.2. Ресурсное обеспечение Программы.

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местного бюджета.

Объемы финансирования Программы по источникам и годам приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМЫ

финансирования Программы по источникам и годам

| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| Итого по Программе, в том числе, | 13445,899 | 2169.3 | 3274,341 | 8002,258 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 8567,2 | 0,0 | 1231,0 | 7336,2 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета муниципального района | 4768,978 | 2159,3 | 1943,62 | 666,058 | 0,0 | 0,0 |
| Средства поселения | 109,721 | 10,0 | 99,721 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(тыс. рублей)

Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

В процессе реализации программы и с учетом принятия федеральных, областных нормативно-правовых актов на местном уровне могут разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – Администрация Углегорского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется на основе:

Муниципальных контрактов, заключённых в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

Условий, порядка и правил, утверждённых федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Механизм реализации Программы включает в себя:

- Подготовку распоряжений, положений, смет, программ, утверждённых Главой Администрации Углегорского сельского поселения;

- Распределение финансовых средств, направленных на капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры.

Ежеквартально собирать информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования

Раздел 6

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации программы ожидается повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основании: проведения сравнительного анализа планового (утвержденного) и учетного (текущего) значения освоения бюджетных средств.

МЕТОДИКА

оценки эффективности мероприятий программы

1. Общие положения

Методика оценки эффективности Программы ориентирована на повышение эффективности мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Система показателей оценки эффективности Программы

2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы:

2.1.1. Суммарный показатель по мероприятиям –Σ Пм. Расчет показателя       Σ Пм осуществляется по следующей формуле:

| Σ Пм = | Σ Пф | х 100, где |
| --- | --- | --- |
|  | Σ Пп |  |

Σ Пф	- суммарный показатель фактического значения бюджетных средств на выполнение мероприятий программы

Σ Пф= Пф1+ Пф2+ Пф3+ Пфi,    где

Пф1…i- показатель фактического значения бюджетных средств на выполнение каждого мероприятия программы

Σ Пп	- суммарный  показатель планового значения бюджетных средств на выполнение мероприятий программы

Σ Пп= Пп1+ Пп2+ Пп3+ Ппi,    где

Пп1…i- показатель планового значения бюджетных средств на выполнение каждого мероприятия программы

Σ Пм менее 80 процентов – реализация Программы является неэффективной;

Σ Пм равно и более 80 процентов – реализация Программы является эффективной;

2.2. Оценка эффективности реализации Программы производится  администрацией поселения по завершении срока реализации Программы, и ежегодно.

Приложение

к долгосрочной целевой программе

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры в Углегорском

сельском поселении на 2011-2015 годы»

от 29.05.2013 г. № 58

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, запланированных к реализации в 2011-2015 годах

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения, год | Исполнители | Ожидаемые результаты | Объем финансирования |  |  |  |  |  | Источники финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организация водоснабжения в Углегорском сельском поселении, в том числе приобретение труб и насосов | 2011 | Углегорское МПП ЖКХ | Улучшится экологическая обстановка в п. Углегорский. Замена центрального водопровода снизит утечки воды, а также позволит сэкономить электроэнергию, материалы на проведение аварийных ремонтных работ и в дальнейшем уменьшит затраты на ремонт и эксплуатацию. | 665,5 0,0 | 665,5 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Бюджет муниципального района Бюджет поселения |
| 2 | Организация теплоснабжения в Углегорском сельском поселении | 2011, 2012 | Углегорское МПП ЖКХ | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | 2537,02 | 793,8 | 1743,220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального района |
| 3 | Взнос в уставный фонд Углегорского МПП ЖКХ на развитие социальной инфраструктуры | 2011 | Углегорское МПП ЖКХ | Повышение качества предоставления коммунальных услуг; | 700,0 10,0 | 700,0 10,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Бюджет муниципального района Бюджет поселения |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений пос. Углегорский | 2012 | Администрация Углегорского сельского поселения | Позволит в дальнейшем реконструировать или построить новые очистные сооружения для поселка | 8567,2 586,6 | 0,0 0,0 | 1231,0 200.4 | 7336,2 386,2 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Областной бюджет Бюджет муниципального района |
| 5 | Техническая инвентаризация и паспортизация объектов водоснабжения пос. Углегорский | 2012 | Администрация Углегорского сельского поселения | Позволит в дальнейшем реконструировать или капитально отремонтировать ныне существующие объекты водопроводного хозяйства поселка | 99,721 | 0,0 | 99,721 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселения |
| 6 | Приобретение запорной арматуры (задвижек) для ремонта трубопроводов Углегорского МПП ЖКХ | 2013 | Администрация Углегорского сельского поселения | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | 220,738 | 0,0 | 0,0 | 220,738 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального района |
| 7 | Приобретение двух погружных насосов ЭЦВ 8-25-100 | 2013 | Администрация Углегорского сельского поселения | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | 59,120 | 0,0 | 0,0 | 59,120 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального района |
|  | ИТОГО |  |  |  | 13445,899 | 2169,3 | 3274,341 | 8002,258 | 0,0 | 0,0 |  |